Приложение №3 к ТЗ

Календарный график

проведения ремонтов электрической части гидрогенераторов

гидроагрегатов №1, №2, №3, №4

| № п/п | Наименование электроустановок | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Гидрогенератор №1 | # текущий | # 26.02.2024 | # 11.03.2024 | Годовой план ремонта оборудования 2024 г |
| 2 |  | # капитальный | # 12.08.2024 | # 30.09.2024 |  |
| 3 | Гидрогенератор №2 | # текущий | # 01.04.2024 | # 12.04.2024 |  |
| 4 |  | # текущий | # 07.10.2024 | # 18.10.2024 |  |
| 5 | Гидрогенератор №3 | # текущий | # 22.04.2024 | # 03.05.2024 |  |
| 6 |  | # текущий | # 28.10.2024 | # 08.11.2024 |  |
| 7 | Гидрогенератор №4 | # текущий | # 20.05.2024 | # 31.05.2024 |  |
| 8 |  | # текущий | # 25.11.2024 | # 06.12.2024 |  |

Начальник ЭТЦ					Шералиев Ш.Ш.