Приложение №2 к Техническому заданию

Календарный график

оказания услуг по Улучшению электроснабжение сетей собственных нужд станции.

| № п/п | Наименование участков ЛЭП-6/0,4кВ и электроустановок. | Кол-во пролетов | Планируемое время | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЭП-6кВ яч №10 ПС Строительная от опоры №7 до №13 | 6 | # июнь-июль 2026г | Годовой план ремонта оборудования на 2026 год |
|  | ЛЭП-6кВ яч №5 ПС Строительная от опоры №6 до ТП№24 | 12 | # июнь-июль 2026г |  |
|  | ЛЭП-0,4кВ ТП№24 до база ГТЦ на ВБ (Понтон) от опоры №1 до ТП№18 | 18 | # июль-август 2026г |  |

Начальник ЭТЦ           ______________      Шералиев Ш.Ш.