«Утверждаю»

И.о. заместителя Генерального

директора - главного инженера

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________С.В.Каландаров

« 02 »  июля  2026 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года лот №26.000133 «Капитальный ремонт квартиры (г. Душанбе, пр. Рудаки, д.55/1, кв. 33)».

Наименование закупки: Капитальный ремонт квартиры (г. Душанбе, пр. Рудаки, д.55/1, кв. 33).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 781 958,60 сомони (семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь сомони, 60 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на капитальный ремонт квартиры (г. Душанбе, пр. Рудаки, д.55/1, кв. 33)

- Общие требования:

- Наименование объекта – Квартира в городе Душанбе;

- Место выполнение работ – Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 55/1, кв. № 33;

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствии с Календарным графиком производства работ (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата выполняемых работ осуществляется в безналичной форме в следующем порядке:

- Авансовый платеж: В размере 20% от общей стоимости работ.

- Ежемесячные платежи: Оставшиеся 80% от стоимости работ оплачиваются ежемесячно, на основании оформленных Актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Ремонтно-восстановительные работы проводятся в соответствии с требованиями СНиП3.04.01-87, СП 29.13330.2011 и СНиП 12-03-2001.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами приобретение, доставку исправных инструментов, оборудования, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. По завершению всех работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам. Доставка персонала на объект — силами и за счет Подрядчика (собственный транспорт).

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории объекта Заказчика, нормативных требований к охране труда, охране окружающей среды согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории объекта Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В процессе производства работ осуществляет систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщает о них Заказчику. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполняемых работ – Выполнение работ Подрядчиком: в соответствии с Ведомостью объемов работ, с соблюдением нормативной технологической последовательности и процесса, регламентированного в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Объем выполнения работ проводится согласно Ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – В соответствии с Календарным графиком производства работ (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Используемые материалы приобретаются за счет Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Допускается с соблюдением п. 3 настоящего Технического задания.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ. Лицензия для выполнения строительных работ уровня ответственности I-III степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- График выполнения работ – Прилагается (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Проект Договора – Прилагается (Приложение № 3 к Техническому заданию).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ	________________	Г.К. Абдурахимов