Приложение № 1 к Техническому заданию

График оказания услуг

на выполнение работ по теме:

«Разработка проектно-сметной и рабочей документации по устройству  противофильтрационной стенки                                                          от  компенсатора ТВ ГА№4  до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1»

| № № этапов | Наименование работ | Период выполнения работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по устройству противофильтрационной стенки от компенсатора ТВ ГА№4 до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1 | 30.07.2026г. по 30.11.2026 |  |
| 1 | Проектно-сметная и рабочая документация по устройству противофильтрационной стенки от компенсатора ТВ ГА№4 до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1 | 30.07.2026г. по 15.09.2026 | Проектно-сметная и рабочая документация, Комплект чертежей, ППР. |
| 2 | Расчетное обоснование эффективности устройства противофильтрационной стенки от компенсатора ТВ ГА№4 до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1 |  | Отчет с обоснование расчёта |
| 3 | Разработка программы на сопровождение опытно-производственных работ |  | Программа работ |
| 4 | Разработка технологии ведения работ с подбором составов соответствующих материалов противофильтрационной стенки. В период строительно-монтажных работ необходимо техническое сопровождение Исполнителя (с периодичностью присутствием специалиста исполнителя на объект), при необходимости корректировки технологии ведения работ с составов подобранных материалов противофильтрационной стенки |  | Отчёт и технологическое условия |
| 5 | Сопровождение экспертизы проекта и согласования | 15.09.2026 по 30.11.2026 | Согласованный комплект чертежей и ППР |

Начальник ГТЦ                                                                                             Абдурахимов Г.К.